|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Al cierre de la semana 9, el avance es acorde con la planificación general. Están completadas: levantamiento de requerimientos, definición de alcance, mockups y pruebas funcionales iniciales. En curso: pruebas de integración, priorización de incidencias y corrección de errores prioritarios. Como facilitadores: contar con una plataforma funcional existente y acceso al repositorio desde el inicio. Como dificultades: comprender el código heredado, reproducir errores de integración y distinguir fallas de configuración de errores de software.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Se implementó un registro de incidencias con descripción, prioridad y evidencia por cada problema. Para los errores intermitentes, se definieron pruebas repetibles en condiciones controladas. Para las próximas semanas: cerrar el diagnóstico de integración, corregir por bloques validando cada cambio, e implementar trazabilidad y observabilidad con especificaciones SDD antes de programar.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos el trabajo positivamente en rigor metodológico. Lo más destacado es haber obtenido evidencia real antes de modificar el sistema: pruebas ejecutadas, incidencias documentadas y mockups alineados al producto existente. Como mejora: el cierre de integración tomó más tiempo del previsto, lo que postergó las correcciones. Aplicaremos ciclos más cortos entre diagnóstico, especificación e implementación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud es la falla de conexión con Ollama, que es crítica, pero depende de un servicio externo. La pregunta al docente sería, ¿es válido abordar esta incidencia con mecanismos de recuperación (checkpoint, reintentos) en lugar de resolver la disponibilidad del servicio?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución se mantiene: Francisco en backend, agentes y trazabilidad; Nicolás en frontend, UX y pruebas. Se agrega una nueva actividad no contemplada inicialmente: implementación del módulo de checkpoint y recuperación desde fallas, asignada a Francisco con apoyo de Nicolás en la vista y documentación.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo ha sido coordinado y complementario. Destacamos la división de roles según fortalezas y el uso de un registro compartido de incidencias que permite avanzar de forma asincrónica. Como mejora: en ocasiones detectamos la misma falla por separado antes de registrarla en conjunto. Estableceremos una revisión semanal breve del backlog para centralizar el diagnóstico.